**Образец на публична покана по чл. 4 от ПМС № 80/09.05.2022 г.**

**ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА КРАЙНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ**

**I.1) Наименование, адреси и лица за контакт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Официално наименование: Инвестиции в подобряване на сградния фонд на "Тилком" ООД** | | |
| **Адрес: Склад "Тилком" - сграда с идентификатори 07106.1402.673.1/2/4 по плана на гр. София** | | |
| **Град: София** | **Пощенски код: 1000** | **Държава: България** |
| **За контакти:**  **Лице/а за контакт:**  **Николай Парапунов** | **Телефон: 0888397064** | |
| **Електронна поща:**  nikolay@tilcom-bg.com | **Факс**: неприложимо | |
| **Интернет адрес/и** *(когато е приложимо)*  *https://www.tilcom-bg.com/* | | |

**I.2)** **Вид на крайния получател и основна дейност/и**

|  |  |
| --- | --- |
| ⌧търговско дружество   юридическо лице с нестопанска цел   друго (*моля, уточнете*): |  обществени услуги   околна среда   икономическа и финансова дейност   здравеопазване   настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура   социална закрила   отдих, култура и религия   образование   търговска дейност  ⌧ друго (*моля, уточнете*): КИД: 46.90 Неспециализирана търговия на едро |

### РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

**ІІ.1) Описание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата** | | |
| *(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура*) | | |
| **(а) Строителство** ⌧ | **(б) Доставки**  | **(в) Услуги**  |
|  Изграждане  Проектиране и изпълнение   Рехабилитация, реконструкция  ⌧ Строително-монтажни работи |  Покупка   Лизинг   Покупка на изплащане   Наем за машини и оборудване   Комбинация от изброените   Други (моля, пояснете)  …………….................................................................... | Категория услуга:№  |
| Място на изпълнение на строителството:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Склад "Тилком" - сграда с идентификатори 07106.1402.673.1/2/4 по плана на гр. София**  **код NUTS: BG411** | Място на изпълнение на доставка:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **код NUTS:     ** | Място на изпълнение на услугата:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **код NUTS:     ** |
| **ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Инвестиции в подобряване на сградния фонд на "Тилком" ООД чрез извършване на СМР дейности за обект склад "Тилком" - сграда с идентификатори 07106.1402.673.1/2/4 по плана на гр. София**  **ЕСМ 1. Топлоизолация на стени**  **ЕСМ 2. Подмяна на дограма**  **ЕСМ 3. Подмяна на осветление**  **\*където ЕСМ означава енергоспестяваща мярка.** | | |
| **ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):**  **71500000-3Услуги, свързани със строителството;**  **45421112-2Монтажни работи на дограма за прозорци;**  *(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички обособени позиции, когато е приложимо)* | | |
| **ІІ.1.4) Обособени позиции: да  не ⌧**  **Ако да,** офертите трябва да бъдат подадени*(отбележете само едно):*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | само за една обособена позиция   | за една или повече обособени позиции   | за всички обособени позиции   | | | |

### ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

|  |
| --- |
| **Общо количество или обем** *(включително всички обособени позиции, когато е приложимо)*  Предметът на настоящата процедура обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с прилагане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на обект, находящ се на територията на гр. София, **склад "Тилком" - сграда с идентификатори 07106.1402.673.1/2/4 по плана на гр. София**, включващи следните дейности:   * **ЕСМ 1: Топлоизолация на външни стени** – изпълнение на външна топлоизолационна система върху фасадни повърхности с обща площ 1 875,66 m², включваща подготовка на основата, монтаж на изолационни плочи, шпакловка, армиране, крайно покритие и всички съпътстващи дейности, съгласно минимални технически изисквания. * **ЕСМ 2: Подмяна на дограма** – демонтаж на съществуваща дограма и доставка и монтаж на дограма със система от PVC профил и стъклопакет, при обща площ дограми, подлежащи на подмяна е 370,85 m² * **ЕСМ 3: Подмяна на осветление** – демонтаж на съществуващи осветителни тела на стълбищната клетка и доставка и монтаж на нови енергоспестяващи LED осветителни тела, при общ брой за подмяна 120.   **Забележка:** Участниците следва да се съобразят със окончателните видове, обеми и количества дейности определени съгласно изготвената оферта, съдържаща минимални технически характеристики. Офертите на участниците трябва да бъдат представени в български лева, без включен ДДС.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Прогнозна стойност в лева, без ДДС *(когато е приложимо)*  (*в цифри*): 375 187.10лв.  *или* от **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** до **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ІІ.3) Срок на договора**

|  |
| --- |
| Срок за изпълнение: максимален срок за изпълнение – 90 дни, считано от датата на сключване на договора за СМР, но не по-късно от срока на Административен Договор за финансиране № BG-RRP-4.021-0115-C01 – 30.06.2026г.  **Забележка:** Срокът на изпълнение не може да е по-кратък от 15 дни и не по-дълъг от 90 дни от датата на сключване на договора за СМР, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта – 30.06.2026г. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение в дни ще бъдат предложени за отстраняване. |

**РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**

**ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата**

|  |
| --- |
| ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции *(когато е приложимо)*  Гаранция за добро изпълнение *(не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение)*:  Гаранция за добро изпълнение: Крайният получател /Възложителят по договора за СМР/ предвижда избрания за изпълнител Кандидат да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от общата цена за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума/безусловна и неотменима банкова гаранция/застрахователна полица  **Забележка:** Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на крайният получател, или под формата на банкова гаранция, издадена в полза на Тилком ООД или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.  Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя следва да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100% от стойността на гаранцията за изпълнение, със срок на валидност, срока на изпълнение по договора, плюс 30 дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.  Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, и е със срок на валидност, срока на изпълнение на СМР по договора, плюс 30 дни. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Крайният получател, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.  Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. |
| ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат  1. Еднократно авансово плащане 30% от общата стойност, след подписване на Договор за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ редуцира предоставения аванс на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропорционално със стойността на извършените СМР, след представяне на оригинал на фактура издадена от изпълнителя, Акт /обр.19/ за приемане на действително извършени строително-монтажни работи по време на изпълнението до 100% от общата стойност.  **\*Забележка:** Във всяка от фактурите трябва да бъде изписан следният текст: „Разходът е извършен във връзка с Договор № BG-RRP-4.021-0115-C01 по процедура BG-RRP-4.021 - „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“, Национален план за възстановяване.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ІІІ.1.3) Други особени условия** *(когато е приложимо)* **да Х не **  **Ако да,** опишете ги:  Основания за задължително отстраняване на основание чл. 11, ал. 4 от ПМС № 80/09.05.2022 г. във вр. с чл.54, ал.1 от ЗОП: Крайният получател отстранява кандидат, когато:  1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;  3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.  4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  5. е установено, че:  а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  8. офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН2020/. Оферта може да подава всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти. Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. Когато кандидатите са юридически лица, изискванията на чл.11, ал. 4, т. 2 от ПМС №80/2022г. се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да представляват кандидата. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията по чл.11, ал. 4, т. 2 от ПМС №80/2022г. се доказва за всяко от лицата, включени в обединението участник. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на чл.16, ал. 5 и ал. 6 от ПМС №80/2022г. се прилагат и за подизпълнителите. Договори не могат да се сключват с кандидати, които са не отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ПМС 80/2022 г. Оферти, съдържащи ценови предложения, надвишаващи прогнозната стойност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата за избор на изпълнител.  9. изпълнителят трябва да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в договорените гаранционни срокове и съгласно предложените от него условия.  10. изпълнителят следва да осигури изпълнението на дейностите по начин, който не нанася значителни вреди на околната среда, съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (DNSH).“  11. гаранционната поддръжка: гаранционният срок на изпълнените СМР на обекта не трябва да е по-малък от посочените в чл. 20, ал.(3) и ал.(4) от *Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти*, изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.  \***Забележка:** Подмяната на LED осветлението не попада в обхвата на чл. 20 от посочената наредба, поради което за този вид дейност гаранционният срок следва да бъде съобразен със срок от минимум 3 години за съответните доставени и монтирани елементи. |
|  |

**ІІІ.2) Условия за участие**

|  |  |
| --- | --- |
| **ІІІ.2.1) Правен статус** | |
| Изискуеми документи: | |
| 1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност; 2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 от ПМС № 80/09.05.2022 г. | |
| **ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние по чл. 7, ал. 11 от ПМС № 80/09.05.2022 г.** *(когато е приложимо)* | |
| Изискуеми документи и информация:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. Отчет за приходите и разходите за доказване на наличие на общ оборот равен или по-голям от стойността на процедурата за последна приключила финансова години или в зависимост от датата на която е учреден или започнал дейността си – копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”.  * В случай, че кандидатът е   чуждестранно юридическо или  физическо лице, се прилагат аналогични  на посочените изискуеми официални  документи от съответната страна –  оригинал или копия, заверени от  кандидата с подпис, печат и текст  „Вярно с оригинала”, придружени с  превод на български език, извършен от заклет преводач. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Минимални изисквания:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   1. Кандидатът трябва да има специфичен оборот не по-малко от 2 (два) пъти прогнозната стойност на процедурата (750 374,20лв.)  * *В случай, че кандидатът е обединение, състоящо се от юридически и/или физически лица, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло.*   **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация по чл. 7, ал. 13 от ПМС № 80/09.05.2022 г.** *(когато е приложимо)* | |
| Изискуеми документи и информация:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  1. Кандидатът следва да притежава въведена система за управление на качеството по ISO 9001 и/или еквивалент  2. Кандидатът следва да притежава въведена система за управление на околната среда по ISO 14001 и/или еквивалент  3. Кандидатът следва да притежава въведена система за управление на здравето и безопасността по време на работа по ISO 45001 и/или еквивалент  4. Кандидатът следва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи Първа група, Трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя  5. Кандидатът следва да притежава валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя покриваща минималната застрахователна сума за строежи Трета категория по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ  6. Кандидатът следва да е изпълнил минимум 1 (един) обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаването на офертата  *Под „сходен предмет“ за процедурата ще се разбира: изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) , свързани с прилагането на енергоспестяващи мерки, включващи топлоизолационни дейности на външни стени, подмяна на дограма и подмяна на осветление и/или еквивалент.*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Минимални изисквания:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Кандидатът следва да представи доказателства за наличие на изискуемите документи, както следва:  1. Документ удостоверяващ, че е въведена система за управление на качеството по ISO 9001 и/или еквивалент  2. Документ удостоверяващ, че е въведена система за управление на околната среда по ISO 14001 и/или еквивалент  3. Документ удостоверяващ, че е въведена система за управление на здравето и безопасността по време на работа по ISO 45001 и/или еквивалент  4. Документ удостоверяващ, че е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи Първа група, Трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя  5. Валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя покриваща минималната застрахователна сума за строежи Трета категория по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ  6. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;  *Под „сходен предмет“ за процедурата ще се разбира: изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) , свързани с прилагането на енергоспестяващи мерки, включващи топлоизолационни дейности на външни стени, подмяна на дограма и подмяна на осветление и/или еквивалент.*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА**

**ІV.1) Критерий за оценка на офертите**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:**  *(моля, отбележете приложимото)* | | | |
| **най-ниска цена **  **ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл **  **оптимално съотношение качество – цена ⌧**  **⌧** показатели, посочени в Методиката за оценка | | | |
| **Показатели**  **1. Предложена цена**  **2. Срок на изпълнение**  **3. Гаранционен срок** | **Тежест**  **60%**  **20%**  **20%** | **Показатели**  **4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Тежест**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | |

**ІV.2) Административна информация**

|  |
| --- |
| **ІV.2.1) Номер на договора за финансиране:**  **BG-RRP-4.021-0115-C01** |
| **ІV.2.2) Срок за подаване на оферти**  Дата**: 16.07.2025г.** *(дд/мм/гггг)*  Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.  Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“. |
| **ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:** |
| *1. https://www.tilcom-bg.com/* - (*интернет адреса на крайния получател* *- когато е приложимо*)  *2*. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- (*други*  *- когато е приложимо*) |
| **ІV.2.5) Срок на валидност на офертите -** 3 месеца от датата на подаване и регистриране в деловодството на Възложителя |

**РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ**

**А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата публична покана *(Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.)*:**

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;

2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 от ПМС № 80/09.05.2022 г.;

**Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.2 от настоящата публична покана *(Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.)*:**

1. Отчет за приходите и разходите за доказване на наличие на общ оборот равен или по-голям от стойността на процедурата за последна приключила финансова години или в зависимост от датата на която е учреден или започнал дейността си – копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”.

\*В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо или физическо лице, се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна – оригинал или копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”, придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

**В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана *(Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.)*:**

1. Документ удостоверяващ, че е въведена система за управление на качеството по ISO 9001 и/или еквивалент

2. Документ удостоверяващ, че е въведена система за управление на околната среда по ISO 14001 и/или еквивалент

3. Документ удостоверяващ, че е въведена система за управление на здравето и безопасността по време на работа по ISO 45001 и/или еквивалент

4. Документ удостоверяващ, че е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи Първа група, Трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

5. Валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя покриваща минималната застрахователна сума за строежи Трета категория по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ

6. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания

*Под „сходен предмет“ за процедурата ще се разбира: изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) , свързани с прилагането на енергоспестяващи мерки, включващи топлоизолационни дейности на покриви и/или външни стени на сгради или еквивалент.*

**Г. Други изискуеми от кандидата документи:**

1. Оферта;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
3. Документи по т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;

**РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от крайния получател разяснения по документацията за участие. Крайният получател е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
2. Разясненията се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.
3. Крайният получател може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.